Modul demonstrativ — Faza 1

Slice end-to-end: agent web → verificare firmă → dashboard

# 1. Scop

Un modul mic, testabil și livrat rapid, care demonstrează fluxul real al platformei de la cap la coadă. Este construit pe arhitectura reală, deci devine prima bucată din Faza 1 — nu cod de aruncat.

# 2. Ce demonstrează

Clientul scrie o cerere de sourcing într-un chat pe o pagină → agentul AI pune întrebările potrivite și înțelege text liber → verifică firma după CUI în timp real → lead-ul calificat apare instant într-un dashboard pe care îl folosește consultantul.

# 3. Ce includem

- Widget de chat web — pagină găzduită cu agentul.

- Agent AI — flux Angrosist cumpărător (RO): pune întrebări și extrage câmpurile din text liber (produs, cantitate, locație, CUI).

- Verificare firmă live (API public gratuit) — CUI → date firmă (denumire, status TVA, administratori, CAEN); opțional, date financiare / cifră de afaceri (bilanț).

- Backend cu model de date real (minimal) — companii, contacte, lead-uri, cerere de sourcing.

- Dashboard minimal — lista lead-urilor, cu transcript și câmpurile extrase.

# 4. Ce NU includem (ca să fie rapid)

- WhatsApp (necesită verificare Meta — se face separat).

- PalletClearance / poze, SkalYou / matching / portal furnizor.

- Autentificare și roluri, multi-limbă (doar RO), KPI / inventar / oferte.

- Infrastructură de producție (backup / HA).

# 5. Tehnologii și deployment

- Frontend + backend pe Vercel; bază de date pe Neon (PostgreSQL). Setup simplu, fără server de administrat.

- LLM prin API; verificarea firmei prin API public gratuit (DemoANAF — date ANAF/ONRC, fără cont și fără cheie API).

(Pentru demo; infrastructura de producție pentru întreaga platformă se stabilește separat.)

# 6. Criterii de acceptanță

- Un link găzduit pe care clientul îl poate testa.

- Agentul califică un cumpărător Angrosist printr-o conversație naturală.

- O verificare CUI reală, cu date corecte.

- Lead-ul apare în dashboard cu transcript și câmpurile extrase.

# 7. Termen

Estimativ 3–5 zile lucrătoare.